关于在全院开展网站建设专项活动的方案

为了进一步加强我院网站的建设和管理，努力把我院网站建成实施高职教育的前沿阵地、开展教学科研交流的平台、展示高职院校和当代大学生风采的窗口、传播社会主义先进文化的园地，经学院研究决定，我院将开展网站建设专项活动。该活动分以下几个阶段进行：

一、调研分析阶段（2013年11月29日—12月2日）

根据河南省高等学校优秀网站评比标准，结合我院实际情况，以突出网站内容、网页设计及网页功能的实用性、稳定性为准则，进行调研分析，制定出《开封文化艺术职业学院校园网站建设任务分解表（草案）》（见附件3）。

二、收集资料阶段（2013年12月3日—12月8日）

学院各二级网站管理部门可以根据网站栏目的分工情况安排若干管理员。请认真挑选责任心强、有计算机操作能力的老师作为本部门的管理员，填写《开封文化艺术职业学院二级网站管理员情况登记表》（见附件1），并于12月5日前发至邮箱zzxcb2011@126.com。

学院各二级网站管理部门对照任务分解表，结合本部门工作实际，参考首届河南省高等学校“十佳”、“优秀”网站（名单见附件2）的建设情况，对网站栏目的修改或增减、页面布局、功能划分等提出详细的修改建议，并收集相应栏目的具体内容资料，要求保证信息的准确性、完整性。相关资料内容请于12月8日前发至zzxcb2011@126.com。

三、网站更新整改阶段（2013年12月9日—12月20日）

根据各二级网站管理部门提出的修改建议，利用网站内容管理系统将网站进行升级。如需修改网页或增加网页功能，由实习实训中心协助进行页面的制作修改。各二级网站管理部门管理员自行负责内容的上传及修改，并保证信息及时更新。

四、反馈总结阶段（2013年12月21日—12月27日）

组织宣传部将会同实习实训中心、招生就业办公室，共同检查校园网和各二级网站建设情况，并将检查结果报送学院效能督查室；同时，继续积极收集各方面对网站整改的意见建议，逐步完善校园网建设，使其成为展示学院形象的一大亮点。

附件：1.开封文化艺术职业学院二级网站管理员情况登记表

2.首届河南省高等学校“十佳”、“优秀”网站名单

3.开封文化艺术职业学院校园网站建设任务分解表（草案）

组织宣传部、实习实训中心

2013.11.29

| 姓名 |  | 部 门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 手机 |  | 办公电话 |  |
| QQ号码 |  | 邮箱地址 |  |
| 负 责 栏 目 |  |  |  |

附件1：         开封文化艺术职业学院二级网站管理员情况登记表

附件2：         首届河南省高等学校“十佳”、“优秀”网站名单

河南省高等学校十佳网站：

河南大学、华北水利水电学院、河南农业大学、河南科技大学、河南科技学院、新乡医学院、许昌学院、洛阳理工学院、商丘师范学院、黄河科技学院

河南省高等学校优秀网站：

黄淮学院、南阳师范学院、郑州轻工业学院、

河南商业高等专科学校、郑州铁路职业技术学院

附件3：                   开封文化艺术职业学院校园网站建设任务分解表（草案）

| 一级指标 | 二级指标 | 评分点 | 具体内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校务公开 | 校园信息 | 丰富性、更新度 | 学院首页通知公告、院长信箱 | 院办 |
|  |  |  | 学院首页最新动态、专题新闻、校园风采 | 组织宣传部 |
|  |  |  | 学院首页数字化校园 | 实习实训中心 |
|  | 学院概况 | 完整性、更新度 | 学院简介、领导致词、历史沿革、校徽校训、发展规划等 | 院办 |
|  |  |  | 现任领导、校园风光等 | 组织宣传部 |
|  |  |  | 各二级网站首页包括系部或部门介绍、专业介绍、实习实训条件介绍等 | 各二级网站管理部门 |
|  | 新闻中心 | 丰富性、更新度 | 最新动态、专题新闻、媒体聚焦 | 组织宣传部 |
|  | 机构设置 招生就业 | 完整性、更新度 | 学院首页展示学院党政机构、教育教学相关部门等机构设置，并能通过链接直接到达该机构页面 | 实习实训中心 |
|  | 合作交流 | 丰富性、更新度 | 国际交流、友好学校、最新公告、规章制度、新闻资讯等 | 科研外事处 |
|  | 校园服务（将【校历查询】改为【校园服务】） | 完整性、更新度 | 校内电话 | 院办 |
|  |  |  | 校历查询 | 教务处 |
|  |  |  | 规章制度 | 党办 |
|  | 思政工作 | 丰富性、更新度 | 时政要闻、理论学习、新闻人物 | 党办 |
|  |  |  | 法制时空、思政理论课 | 基础部 |
|  |  |  | 心理热线 | 教育科学系 |
|  |  |  | 师德建设 | 文明办 |
|  |  |  | 大学时代 | 团委 |
|  | 校园文化 | 覆盖度、丰富性、更新度 | 教工之家 | 工会 |
|  |  |  | 夕阳红 | 老干部处 |
|  |  |  | 学生会、学生社团、志愿者协会、学院论坛 | 团委 |
|  |  |  | 【思政工作】改为【学生作品】 | 教务处 |
|  | 专业建设 | 丰富性、更新度 | 包括特色专业建设、精品课程建设、教师团队介绍、名师介绍等（将【校园服务】改为【专业建设】） | 教务处、各系部 |
|  | 系部处室信息 | 完整性、更新度 | 系部、处室网站首页展示各系部、处室内发生的重大事件或通知 | 各二级网站管理部门 |
| 教学服务 | 教师栏目 | 丰富性、更新度 | 各系部网站包括本系部名师、学科带头人、优秀青年教师等人物介绍。突出特色，内容丰富 | 各系部 |
|  | 德育工作 | 丰富性、更新度 | 各系部及相关处室要设有德育方面的专栏，发布德育工作相关情况 |  |
|  | 教学管理 | 覆盖度、信息化 | 教学培养计划、教学资源、教务信息发布等 | 教务处、各系部 |
| 科研服务 | 资源链接 | 丰富性、更新度 | 与科研相关的资料、资源、网址等有效链接 | 科研外事处 |
|  | 成果展示 |  | 学院省级、市级、校级科研成果情况展示 |  |
|  |  |  | 各系部科研成果情况展示 | 各系部 |
|  | 科研管理 | 覆盖度、信息化 | 科研机构、人员、项目、成果以及学术活动等方面的展示 | 科研外事处 |
| 学生服务 | 学生栏目 | 丰富性、更新度 | 心理咨询、社会实践、招聘信息、就业政策等相关栏目 | 学生处、团委、招就办、各系部 |
|  | 学习应用 | 更新度、丰富性 | 语言学科平台、精品课程、学生实习实训专栏、招生就业专栏等 | 各系部 |
| 界面设计 | 整体风格 | 合理性、美观度 | 各二级网站可以自己定义不同的界面风格，但每个网站要求具有统一风格 | 各二级网站管理部门 |
|  | 网页布局 | 合理性、逻辑性 | 结构合理，突出重点，简单明了 |  |
|  | 页面层次 | 层次性、逻辑性 | 由学院首页辐射到各个系部、处室等职能部门 | 实习实训中心 |
| 功能设计 | 相关链接 | 数量、通畅性 | 中华人民共和国教育部、河南省教育厅、全国就业中心新职业网、开封教育学院、河南省教育网、河南省文化网等 | 组织宣传部 |
|  | 网站导航 | 清晰度 | 学院首页增加网站地图栏目，设置各二级网站、专题网站、学校概况等的链接入口。结构简单明了，链接地址正确无误 | 实习实训中心 |
|  | 信息检索 | 便捷性、准确度 | 部分信息站内搜索 |  |
| 制度建设 | 安全制度 | 在网站中体现 | 制定并在网站中发布校园网站信息安全相关制度 | 组织宣传部 |
|  | 审核制度 | 在网站中体现 | 学院网站的审核、发布及监管制度 |  |
|  |  |  | 各二级网站自行审核、发布制度 | 各二级网站管理部门 |
|  | 应急预案 | 在网站中体现 | 建立完善的网络信息安全应急预案 | 实习实训中心 |
| 运行维护 | 专门机构 | 机构是否健全 | 成立专门的校园网站管理机构，负责校园网站的建设、维护、制度建设、安全及审核等方面工作 | 实习实训中心 |
|  | 管理人员 | 队伍是否健全 | 学院及二级网站均设有专门的管理人员负责网站的建设和内容的管理 | 各部门 |
|  | 软硬件维护 | 技术性、及时性 | 学院有专门人员定期对服务器及网站系统进行维护更新 | 实习实训中心 |
|  | 页面响应速度 | 反应度 | 外网访问响应速度快，不影响用户浏览信息 |  |
|  | 信息报送 | 及时性、数量 | 学院向上级报送信息。建立校园网信息报送制度，并做好信息采集、筛选、加工、报送、反馈和存档等工作 | 组织宣传部 |
|  |  |  | 二级网站向学院报送信息 | 各二级网站管理部门 |
|  | 信息安全 | 及时性、全面性 | 保证信息内容健康，合法。网页中发布的文字一定经过审核才能发布。 |  |
| 网站特色 |  | 个性化、原创性 |  | 各二级网站管理部门 |